## Slide 1: Projectplan stage
Research Neurale Netwerken en Software Cost Estimation

## Slide 2: Inhoud
Achtergrondinformatie & aanleiding
Verwachte resultaat
Business case
Projectafbakening & risicoanalyse
Informatie & rapportering

## Slide 3: Aanleiding & achtergrond

## Slide 4: Achtergrondinformatie
Mijn opdracht is voor de Univerzita Tomáše Bati dit is een universiteit in Zlín, Tsjechië.
Mijn supervisor is Radek Shilhavy, hij is verantwoordelijk voor het verloop van mijn traject.
Notes: In 1 lijn uitleg informatie

## Slide 5: Aanleiding project
Huidige methodes:
  Analogous estimating is een methode die in het projectbeheer wordt gebruikt om de kosten of de duur van een lopend project te schatten door het te vergelijken met een soortgelijk afgerond project.
  Bottom-Up Estimating is een methode die bij projectbeheer wordt gebruikt om de kosten of de duur van een project te schatten door het op te splitsen in indi-viduele componenten en de kosten of duur van elke component te schatten.
  Three-Point Estimating is een methode waarbij voor elk projectonderdeel drie scenario's worden geschat: een optimistische schatting, een pessimistische schatting en een meest waarschijnlijke schatting.
Notes: Methodes uitleggen, uitgebreider

## Slide 6: Aanleiding project
Beperkingen huidige methodes:
  De huidige methodes nemen zeer veel tijd in beslag, er is ook een gebrek aan historische data.
  Ook zijn er veel menselijke factoren die het process beperken zoals gebrek aan expertise, te veel zelfvertrouwen, vooroordelen etc.
  Ik ga op zoek naar een beter alternatief.
    Software Cost Estimation met AI.
Notes: Methodes uitleggen, uitgebreider

## Slide 7: Verwachte resultaat

## Slide 8: Verwachte resultaat
Algemene eisen:
AI-modellen die instaan voor de predicties van de geschatte effort van een project, het AI model zal getraind worden op meerdere datasets
De datasets zijn gebaseerd op Functional of use-case points.
Een Research paper gebaseerd op de experimenten die uitgevoerd zijn.

## Slide 9: Verwachte resultaat
Overzicht onderdelen:
  Review paper
  Datasets cleanen
  AI ontwerp
  Research paper

## Slide 10: Verwachte resultaat
Onderdelen:
Review paper
  gebaseerd op huidige methodologieën e.g. GEHO-NFN, OLCE, etc.
  De onderzoeken zijn niet ouder dan 5 jaar  recente technologie
  Het bestaat uit 3000-6000 woorden
  Zoeken naar een Gap in knowledge  Deep Learning, weinig data
  Uitkomst dicteert het verdere onderzoek  research paper
Notes: Gap in knowledge

## Slide 11: Verwachte resultaat
Onderdelen:
Datasets cleanen:
  Deze datasets bestaan uit uitgebreide historische data over projecten de datasets zijn gebaseerd op functional points of use-case points
  Er moet onderzocht worden wat de relevante feautures zijn en hoe deze in relatie met elkaar staan
  De data moet gecleand worden omdat er zich extreme outliers bevinden binnen de data
  Hoe beter de data gecleaned is  hoe beter de resultaten

## Slide 12: Verwachte resultaat
Onderdelen:
AI ontwerp
  Onderzoek naar geschikt algoritme voor de beste accuraatheid
  Getraind op meerdere datasets  realistische representatie van het echte werkveld
  Het resultaat is consistenter dan huidige methodes
  Kunnen inschatten hoeveel tijd er in een nieuw project zal worden gestoken, zodat de werkkracht optimaal verdeeld kan worden
Notes: Meer uitleg, ai ontwerp wat moet het doen

## Slide 13: Verwachte resultaat
Onderdelen:
Research paper:
  Gebaseerd op eigen onderzoek uit de conclusie van de review paper
  Het bestaat uit 4000-6000 woorden
  Hier wordt er uitleg gegeven over de experimenten, datasets, algoritmes etc.

## Slide 14: Business case & doelgroepen

## Slide 15: Business case
Doelgroepen:
  Fakulta aplikované informatiky utb
    Doormiddel van het onderzoek te publiceren krijgt de fakultiteit bekendheid, ze hebben ook de mogelijkheid om verder te onderzoeken
  Software engineering bedrijven | potentiële klant
    Automatiseren van Software Cost Estimation bespaard veel tijd en kan ervoor zorgen dat een project vlotter verloopt
Notes: Omwisselen

## Slide 16: Projectafbakening & risicoanalyse

## Slide 17: Projectafbakening & risicoanalyse
Projectafbakening
  Review paper
  Experimenteren
  Research paper

## Slide 18: Projectafbakening & risicoanalyse
Verantwoordelijkheden
  Opdrachtgever (Prof. Silhavy)
    Datasets aanleveren zoals de ISBG en China datasets, dit zijn de meest uitgebreide en gebruikte datasets
    Duidelijke richtlijnen geven
    Helpen met publiceren van papers naar diverse journals

## Slide 19: Projectafbakening & risicoanalyse
Risico`s en maatregelen
  Weinig code beschikbaar
    Eigen ervaring en ChatGPT
  Moeilijke algoritmes
    Veel onderzoeken

## Slide 20: Informatie & rapportering

## Slide 21: Informatie & rapportering
Presentatie projectplan:
  Vrijdag 31/03
  11:45
Notes: Standaardocumenten stage,stagespecifiek, meeting

## Slide 22: Informatie & rapportering
Inleveren Review paper voor CSOC conference:
  Woensdag 05/04
Notes: Standaardocumenten stage,stagespecifiek, meeting

## Slide 23: Informatie & rapportering
Eerste versie van Research paper inleveren voor review:
  Donderdag 04/05
Notes: Standaardocumenten stage,stagespecifiek, meeting

## Slide 24: Informatie & rapportering
Inleveren van alle documenten voor initiële feedback van supervisor (Thomas More):
Realisatie document
Projectplan
Review paper
Research paper
  Vrijdag 19/05
Notes: Standaardocumenten stage,stagespecifiek, meeting

## Slide 25: Conclusie
Duidelijk streefdoel
  Een gat in de markt vinden
Veel kennis opdoen
  Machine learning
  Deep learning
  Formeel schrijven